2023年度“海南省政务中心二期大楼

场地信息化建设”项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

全面推进政务中心信息化、智能化应用，结合生物识别、无线传输、远程音视频交互等技术应用，提供智能场地、智慧服务等智能交易服务系统，打造一体化智慧型政务中心、公共资源交易中心。为交易项目发起方及其代理机构、交易项目响应方、评标评审专家等交易项目相关主体提供优质服务，执行首问负责制、服务承诺制、一次性告知制、限时办结制，保证交易活动的顺利开展。建立健全各项内部管理制度、工作规范和办事指南，推进公共资源交易服务法制化、规范化、透明化。实现以信息化推动政府服务网络化和规范化，提高工作效率和质量，强化内部监督制约；以信息化带动管理科学化，创新管理方式，提高工作效能；以信息化推进保障现代化，提高保障能力和水平，全面提升政府服务的能力提升，力争打造全国领先，省内一流的公共资源交易场所。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：本项目旨在大力加强海南省政务中心二期大楼场地信息化建设，从适用和方便管理出发，把各楼内各子系统有面地结合在一起，力争使大楼场地信息化建设达到预想的智能化效果，全面推进政务中心信息化、智能化应用，结合生物识别、无线传输、远程音视频交互等技术应用，提供智能场地、智慧服务等智能交易服务系统，打造一体化智慧型政务中心、公共资源交易中心。为交易项目发起方及其代理机构、交易项目响应方、评标评审专家等交易项目相关主体提供优质服务，执行首问负责制、服务承诺制、一次性告知制、限时办结制，保证交易活动的顺利开展。以信息化带动管理科学化，创新管理方式，提高工作效能；以信息化推进保障现代化，提高保障能力和水平，全面提升政府服务的能力，力争打造全国领先，省内一流的公共资源交易场所。

当年年度目标完成情况：硬件采购（维护）数量≥10000个、系统故障率≤3%、系统验收合格率＝100%、系统故障修复处理时间≤1小时、设备正常运转天数≥270天、系统正常使用年限≥6年、建设成本≤2242.41万元。项目绩效指标设定合理，项目年度预算绩效目标达到总体预期。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

首先由业务处室提出项目建设的背景、主要内容以及测算明细，结合省财政厅对于预算编制的有关要求，提交我厅厅长专题会审议，并根据会议要求将预算完善后提交厅党组会审议，审议通过后正式上报预算。

（二）项目资金到位情况

“海南省政务中心二期大楼场地信息化建设”项目全年预算数为853.42万元，全年实际下达预算数为853.42万元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：实际下达预算数为853.42万元，实际支出总额791.93万元，预算执行进度92.79%。

2023年总支出791.93万元，为设备购置支出，主要用于政务中心二期大楼场地信息化建设，项目建设规模及主要内容是智慧安防系统、智慧办公系统、配套设施系统。

本项目经费严格按照省本级2023年度财政预算执行，认真做好各项工作，秉持“厉行节约、反对浪费”原则，合理使用项目经费，保障项目有序开展。

（四）项目资金管理情况

2023年我部门新成立，厅本级没有编制年初预算。“海南省政务中心二期大楼场地信息化建设”项目2023年年初预算编制在原省政府政务服务中心本级，根据机构改革后的工作职责职能划分，年间将此项目预算从原省政府政务服务中心划转至我厅。

2023年我厅成立后，根据省财政厅对单位内控制度的建设的相关要求，我厅印发了《海南省营商环境建设厅财务管理办法》、《海南省营商环境建设厅政府采购管理办法》等规章制度。该项目严格按照我厅相关规章制度执行，且严格按照项目计划安排以及实际情况开支，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该项目成立了专项工作小组，由工作小组具体组织实施，严格按照“谁主管谁负责”的原则，明确项目管理和实施的具体责任人。通过公开招标的方式选取建设单位和监理，由监理按照信息化项目建设要求监督项目建设情况。项目分两年建成，2023年度完成了公开招标及合同签订，并按合同约定支付了首付款。该项目年初已向财政申请了专项资金，资金使用严格按照我厅财务管理办法要求执行，确保了经费使用的真实性、合理性和合法性及项目的顺利实施。

（二）项目管理情况

- 该项目由二期项目领导小组负责管理，监理负责整个项目建设过程中质量、安全及项目建设的完整性。监理公司制定了项目的管理制度，并严格按照管理制度执行，确保了项目的建设质量和效率。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目实际到位资金853.42万元，实际使用资金791.93万元，实际使用资金小于预算初始金额。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目预算金额853.42万元，实际使用资金791.93万元，结余61.49万元。

2.项目的效率性分析

（1）项目实施进度

该项目建设周期分为两年，2023年度完成项目的公开招标、合同签订及首付款支付，且本年度各部分内容已经按照时间节点组织实施完成。

（2）项目完成质量

项目通过公开招标的方式选取了监理，整个项目建设由监理公司按照信息化项目建设要求全程监管，项目建设情况每周形成周报，由二期项目领导小组审阅，确保了整个项目的建设质量。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目严格按照工作计划要求，及时完成各项活动与服务工作任务及目标，项目达成预期目标。

产出指标：硬件采购（维护）数量至少10000个；系统故障率为3%；系统验收合格率达到100%；系统故障修复处理时间至少1小时，达到年度指标值。

效益指标：设备正常运转天数270天；系统正常使用年限6年，达到年度指标值。

成本指标：2023年实际支出总额791.93万元，比年度指标值少1450.48万元，项目达成预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本项目实施产生的经济社会效益主要有：

①社会效益：

一是有利于推进政务信息化，提高政务水平。本项目的建设，有利于促进政府队伍专业化、管理科学化和保障现代化建设的战略举措，是贯彻落实科学应用系统整合，提高政务中心整体服务水平。

二是有利于提高信息安全保障能力，提高抵御安全风险的水平。通过办公区信息化基础设施建设和安全保障体系建设，能够减少安全隐患，有效地加强信息安全保障能力。

三是有利于全力推政务信息化应用，加强标准规范建设。本项目的建设，有利于应用系统整合，提高网络应用整体水平，在同一平台上建设政务信息系统、办公信息系统、管理信息系统和互联网应用平台，实现网络、安全、系统等基础设施的共建、共用、共享。健全完善较为完整的信息化标准规范体系，以应用带标准，以标准促应用。

四是有利于政府资源的整合。本项目的建设，有利于加大信息资源开发力度，提高信息共享程度。

综上所述，该项目的建设具有极高的公共效益和社会价值，其建设方案也是经济、有效的。

②经济效益：

本项目无直接经济效益，但可通过最大限度地保护已有投资，产生间接经济效益。

一是提高管理部门管理服务水平。通过本项目的建设，满足未来5-10年对海南省政务中心二期大楼的信息化要求，降低人力成本投入、增加工作人员办公效率，使得招投标过程更加快捷，缩短招投标活动的时间，服务社会的能力大大提升。同时，改善、加强管理部门的管理意识，提升管理部门管理的现代化水平，促进管理部门从目前单纯的被动管理型向主动管理服务型转变。

二是降低运营维护成本。通过网络改造对网络进行实时管理，政务中心相关部门可以全面、实时的掌握网络的现状，随时了解网络设备各重要区域是否有异常情况，全面掌握无线网络的工作动态。充分优化网络设备和机房的人力资源配置，减轻工作压力，提高管理效益，降低运营维护成本。

③业务方面：

海南省政务中心二期大楼（一至五层）供海南省政务中心（办事大厅）、海南省公共资源交易中心、12345管理中心等部门使用。对海南省政务中心而言，本项目的建设，能够有效地满足办事大厅日益增长的业务需求，提升服务质量，提高公众满意度。对海南省公共资源交易中心而言，本项目的建设能够极大地缓解招投标场地不足引起的公共资源交易难问题，提升交易的效率，促进高效、有序、公正的公共资源交易活动。对12345管理中心而言，本项目的建设能够减少12345话务的沟通成本和管理成本，提升对公众的服务质量，提高12345话务员的工作效率。因此，海南省政务中心二期场地信息化建设是政府业务发展的需要。通过本项目建设可充分改善和完善海南省政务中心场地基础设施，提升业务水平，提高整体办事效率。

4.项目的可持续性分析

该项目主要用于海南省政务中心二期大楼信息化场建设，项目建设完成后，由建设单位使用，主要用于政务大厅为群众办事、省公共资源交易招投标及12345管理中心热线服务。本项目开展主要是为民服务的现实需要，具有很强的可持续性。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

本项目严格按照工作计划要求，及时完成各项活动与服务工作任务及目标，项目绩效目标达到预期效果。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目后续工作计划主要是完成初步验收，待专家组织验收完成后，进行项目终验，最终交付单位使用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

加强项目工程管理，项目建设将严格按照相关法律法规，遵循海南省有关建设程序，抓好工程质量，节省工程投资，严格合同管理，确保工程项目建设按期完成。

1.建立组织。为确保项目顺利实施，应成立项目筹建及负责小组，具体负责该工程项目的筹建工作。工程建设期内将由项目负责小组对项目建设进行统一管理、规划设计和指导及检查验收。

2.严格把关。为保证工程建设按照规划科学有序地进行，应按项目计划及工程进度严格审批把关，坚持因地制宜、实事求是的原则。

3.加强项目资金的使用与管理。为充分利用每一分钱，使项目资金发挥最佳经济效益，避免浪费，项目资金的使用管理实行专人管理，专账专户储存，存款专用，按项目计划及工程进度严格审批把关。

4.严格检查验收制度。为确保工程建设质量和进度，项目负责小组定期、分阶段进行检查、验收，并对项目实施进行督查、指导，及时解决项目实施中出现的问题。对设备购进，要按设备的名称、型号、规格、数量按清单逐一检查验收。